Estimado Proveedor: 
Continuando con el concurso “Contratación del servicio de alquiler, limpieza y mantenimiento de baños portátiles químicos y lavamanos” detallamos la actualización del cronograma:
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	FECHA

	Lanzamiento Concurso
	14-Mar-22

	Elaboración y envío de consultas por parte de los postores
	17-Mar-22

	Revisión y respuesta a consultas de postores por parte de OHLA
	21-Mar-22

	Elaboración y presentación de propuestas por parte del postor
	23-Mar-22

	Revisión y negociación
	25-Mar-22

	Elaboración y presentación de propuestas negociadas por parte del postor
	28-Mar-22

	Elaboración y envío de expediente de adjudicación
	31-Mar-22

	Comunicación de resultados
	08-Abr-22

	Envío de carta de adjudicación al subcontratista
	09-Abr-22

	Elaboración y envío de contrato a subcontratista
	20-Abr-22

	Presentación de pólizas, cartas fianzas, fiel cumplimiento por parte de subcontratista
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(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ARCC.
Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando:
1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA) 
2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y Contrato.
3.- Cuando sea instruido por el Contratante.



