Estimado Proveedor: 
La empresa OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU ha sido adjudicataria para la ejecución del Proyecto “DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5). Por ello, le invitamos a participar del concurso “Contratación del servicio de Hospedaje y Lavandería” para el cual detallamos el siguiente calendario de licitación:
	N°
	DESCRIPCIÓN
	FECHA

	01
	Lanzamiento concurso
	01/02/2022

	02
	Recepción consultas
	04/02/2022

	03
	Respuesta consultas
	08/02/2022

	04
	Presentación de propuestas
	11/02/2022

	05
	Revisión y negociación
	14/02/2022

	06
	Presentación propuestas negociadas
	17/02/2022

	07
	Envío de expediente de adjudicación
	22/02/2022

	08
	Aprobación de expediente de adjudicación (*)
	01/03/2022

	09
	Comunicación de los resultados (*)
	03/03/2022

	10
	Carta de Adjudicación (*)
	04/03/2022

	11
	Envío de Contrato
	09/03/2022

	12
	Contrato firmado por ambas partes
	25/03/2022



(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ARCC.
Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando:
1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA) 
2.- Cuando sea instruido por el Contratante.


