  CONSULTAS

PERMISOS
1 ¿Los permisos en general serán tramitados por el Contratante?, se debe confirmar que el Contratista deberá suministrar la información técnica necesaria para la tramitación de permisos.

CANTERAS y PLANTAS INDUSTRIALES
2 ¿OHL nos puede proporcionar los ensayos para el uso de agregados para movimiento de tierras o para concreto?
3 ¿Quién será el responsable por realizar estos ensayos y hacer aprobar las canteras para agregados de concreto y movimiento de tierras?
4 Buena parte de los agregados provendrán del cerro y requerirán voladura, ¿se solicita indicar quien tramitará el permiso SUCAMEC?
5 ¿El contratante deberá ser responsable de obtener los permisos y pagos pertinentes para los agregados que serán extraídos de rio?
6 Se solicita brindar mayor detalle de las áreas disponibles para acopiar agregados y las Plantas Industriales
7 Se solicita brindar mayor información de las fuentes de agua.

 DME
8 ¿Las zonas de DME serán identificadas por Contratante?
9 ¿Hay algunas distancias tentativas para calcular costos de transporte para el presupuesto?

OTRAS CONSULTAS

10 ¿Quién gestionará la aprobación de planos?
11 ¿El tratamiento social con la comunidad será responsabilidad del Contratante?
12 ¿Quién asumirá los GG y CD que se vean impactados por las demoras ocasionadas por el Contratante?
13 ¿Quién gestionara SUCAME?
14 ¿Ubicación del sitio de botaderos?
15 ¿Cuál es el tratamiento de los materiales que sean retirados?
16 ¿Ancho liberado para trabajo?
17 ¿Lugares de acopio de material vegetal? ¿Se considera el acarreo para disposición y el reacarreo para re-colocacion?
18 En el caso de las fundaciones de muros u otros similares, si se tendría problemas de encausamiento? ¿Hay algunas partidas de excavación con agua y concretos con agua? o seria tramitado como un adicional?
19 ¿Quién es responsable a cargo del laboratorio de Suelos y Concreto?
20 ¿Quién es responsable a cargo de los diseños de mezcla?
