COMENTARIOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL - “Informe de Recomendación de Adjudicación Prestación de Servicios de Operación y Explotación de Cantera de Roca - Río Huarmey”

1) [bookmark: _GoBack]En relación al presupuesto actualizado del SC Operador de Cantera Huarmey, se evidencia que hay un incremento sin el debido sustento, en el metrado de la partida 203.AControl topográfico de los trabajos (de 20 a 38meses), lo que podría afectar el plazo de ejecución del trabajo se impactar directamente en los GG. Se solicita cotizar con la plantilla de metrados actualizada (Adjunto).
2)  Asimismo, se advierte que si bien, el Costo Directo se ha reducido en comparación con el presupuesto adjudicado, los Gastos Generales se mantienen casi igual en monto, lo cual afecta la proporción de los GG con respecto del Costo Directo (de15.72 a 31.25%), por lo tanto, se requiere reevaluar los componentes de los GG a fin de que se mantenga una proporción razonable.
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