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Estimado equipo de OHLA:
En el marco de la construcción y planificación Creación del servicio de protección de riberas en Río Casma vulnerables ante peligros de inundación, en 58 comunidades en los distritos de Cáceres del Perú, Chimbote y Macate de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash), en adelante, “el proyecto”, OHLA Progress Enablers, fue seleccionado por el Gobierno Peruano, representado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, solicita los servicios de una consultora especialista en gestión social, responsabilidad social y gestión de conflictos para el “Servicio de implementación y ejecución del Plan del Buen Vecino y Relaciones Públicas” Desde INSUCO, confirmamos nuestro interés en el proceso, además de contar con las capacidades y experiencia organizativa y técnica para responder a la solicitud de la sociedad.  
INSUCO, consultora especializada en desarrollo sostenible e ingeniería social, cuenta con una amplia experiencia relacionada con la recolección, el procesamiento, el análisis y la gestión de datos (tanto cualitativos como cuantitativos), la identificación, capacitación y movilización de las partes interesadas involucradas en los proyectos de nuestros clientes, la elaboración e implementación, a través de enfoques participativos, de instrumentos operativos de gestión social, gobernanza y desarrollo territorial, y de gestión de los recursos naturales (planes de gestión social, estrategias de inversión comunitaria, planes de gestión integrada de los recursos naturales, entre otros), así como mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados e impactos. A la fecha se han ejecutado con éxito proyectos en más de 40 países a través del mundo, incluyendo 7 países en América Latina y el Caribe. 
Uno de los principales pilares de trabajo de INSUCO es el manejo y aseguramiento del alineamiento con y cumplimiento de las normas y estándares internacionales en nuestros proyectos. Para ello, hemos desarrollado un sólido conocimiento y análisis de las normas internacionales relacionadas con la gestión ambiental y social, que se combina con nuestro conocimiento de los contextos locales y las normas que rigen las operaciones en los países donde desplegamos nuestra acción, como es el caso de Perú.  Nuestra propuesta además incluye la conformación de equipos con expertos globales, regionales y locales con experiencia en el despliegue de proyectos asegurando el alineamiento con estándares internacionales como son las Normas de Desempeño del IFC. 
INSUCO Internacional estará representada por nuestra oficina en Perú, quien dirige el desarrollo de proyectos en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Esto se debe a los vínculos que nuestro equipo peruano viene estableciendo con estos territorios, lo que lleva a INSUCO Perú a obtener una comprensión holística de los contextos locales y las prácticas en la región.  
A continuación, se presentarán la experiencia y capacidades de INSUCO, bajo la siguiente estructura:
· Propuesta económica. 

Esperamos que nuestro perfil y propuesta cumpla sus expectativas y quedamos atentos a cualquier información adicional.
Nuestros más sinceros saludos,
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___________________________________________
Guillén Calvo 
Director Regional de INSUCO en Latinoamérica y Caribe 





Datos de contacto: 
	[bookmark: _Hlk48820402]
INSUCO INTERNACIONAL 

	Web Site
	www.insuco.com 

	INSUCO Peru contacts  

	Address
	607 Jorge Basadre Avenue, 418 Office. San Isidro, Lima - Perú

	Lucía ÁVILA 
	Position: INSUCO Peru Country Director
Email: lucia.avila@insuco.com 
Contact number: +51 997 571 941

	Fabiola ARCE
	Position: INSUCO Peru Technical Director 
Email: fabiola.arce@insuco.com 
Contact number: +51 986 135 627

	Angie BAYONA  
	Position: Administrative manager of INSUCO Latin America and Caribbean 
Email: angie.bayona@insuco.com 
Contact number: +57 300 7517689
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OHLA Casma

Plan de buen vecino y relaciones públicas

Nombre Abreviatura Cant Duración Unidad

Precio 

unitario

Precio 

total

1. Expertos 871,650

Jefatura de proyecto ExpNalS 1 91 Pers/dia 1,670 151,970

Coordinador de relaciones comunitarias ExpNalJMMes 1 13 Pers/mes 16,280 211,640

Especialista en comunicaciones y relacionamiento ExpNalJsMMes 1 13 Pers/mes 9,770 127,010

Relacionista comunitario ExpNalJsMMes 3 13 Pers/mes 9,770 381,030

2. Gastos Operativos 287,480

Oficina de información al público AlqOfi 1 13 Mes 1,520 19,760

Camioneta + gasolina  VehMes 1 13 Mes 6,290 81,770

Diseño gráfico Diseño 1 30 Unidad 450 13,500

SCTR SCTR 6 13 Pers/mes 170 13,260

Kit de bioseguridad KitBio 6 13 Pers/mes 40 3,120

Equipos de comunicación EqCom 3 165 Unidad/Mes 260 128,700

Impresión materiales (afiches, bolantes, etc) 


PapelImpr 1 13 Mes 930 12,090

Cuñas radiales CuñRad 1 110 Unidad 80 8,800

EPP - costeo general EPP 6 1 Persona 370 2,220

Mapas cartográficos


Carto 1 1 Paquete 4,260 4,260

3. Subtotal 1,159,130

Gastos administrativos 10% 115,913

4. Total antes de impuestos 1,275,043

5. IGV 229,508

6. Total con impuestos 1,504,551

Nota explicativa sobre el presupuesto :

Los expertos internacionales cobran un máximo de 22 días por un mes completo de trabajo (30 o 31 días). Las tarifas incluyen las cotizaciones a 

la seguridad social y los seguros.

Los expertos nacionales cobran un máximo de 30 o 31 días por un mes completo de trabajo. Las tarifas incluyen las cotizaciones sociales y los 

seguros.

Los costes de los billetes de avión se calculan sobre la base de la tarifa en clase económica desde el domicilio del experto hasta el lugar de 

trabajo, incluidos los cambios. También se tiene en cuenta el coste del transporte al aeropuerto.

El coste del vehículo incluye el alquiler del mismo y el coste del conductor (remuneración, alojamiento y dietas).

Los gastos de funcionamiento de los vehículos incluyen el combustible y el mantenimiento de los mismos.

Los costes de comunicación incluyen las unidades de teléfono e Internet.

Los costes de reprografía incluyen el coste de la reprografía de informes y herramientas, así como otros costes de papelería.

Los costes incluyen el alquiler de smartphones y GPS para realizar las encuestas.

La línea "varios" incluye los costes relacionados con la organización de los grupos de discusión con las poblaciones, los posibles costes de 

traducción y guía, y la suscripción a la ONA.

Los costes administrativos incluyen las tasas de registro del contrato; la coordinación técnica, administrativa y logística del proyecto; el control de 

calidad de los métodos y los resultados; los costes financieros (divisas, transferencias internacionales, etc.).
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